Acá tenés un plan exacto de implementación de STAGING en 30 minutos, pensado para tu stack actual:

- Front: Cloudflare Pages

- Back: Render

- DB: TiDB

Objetivo

Tener dos ambientes separados:

- Producción (clientes reales)

- Staging (pruebas tuyas)

Sin tocar datos de clientes y sin riesgo al hacer updates.

Resumen de nombres (usá estos para no confundirte)

- Rama git de pruebas: staging

- DB TiDB de pruebas: importados_staging

- Render backend staging: elda-gestion-staging

- Cloudflare Pages staging: elda-gestion-staging (URL tipo ...pages.dev)

Plan de 30 minutos (cronómetro real)

Min 0–5: Git / rama staging

- Crear rama staging desde main.

- Subirla a GitHub.

- Confirmar que aparece en GitHub.

Resultado esperado: ya existe rama separada para test.

Min 5–10: DB staging en TiDB

- En TiDB SQL Editor:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS importados_staging;

- Confirmar:

SHOW DATABASES;

- (Opcional) crear un usuario separado de staging.

Resultado esperado: DB aislada, sin datos productivos.

Min 10–18: Backend staging en Render

- Crear nuevo Web Service (no tocar el de prod).

- Conectar mismo repo.

- Branch: staging.

- Start command: el mismo que prod (npm start o node backend/server.js).

- Variables de entorno staging:

  - DB_HOST

  - DB_PORT=4000

  - DB_USER

  - DB_PASSWORD

  - DB_NAME=importados_staging

  - DB_SSL_CA_PATH=/opt/render/project/src/isrgrootx1.pem (si usás CA en código)

- Deploy y probar:

  - /api/productos

  - /api/clientes

  - /api/ventas

Resultado esperado: endpoints staging responden [] o datos de prueba.

Min 18–25: Frontend staging en Cloudflare Pages

- Crear nuevo proyecto Pages (no tocar producción).

- Conectar mismo repo.

- Branch: staging.

- Config de build igual a la que te funcionó.

- En staging front, apuntar API al backend staging:

  - https://elda-gestion-staging.onrender.com
(en tu config de API base).

Resultado esperado: URL staging Pages publicada y conectada al backend staging.

Min 25–30: Smoke test + regla de trabajo

Smoke test mínimo (obligatorio)

En staging:

- Crear 1 cliente.

- Crear 1 producto.

- Crear 1 venta.

- Generar factura/recibo.

- Cerrar sesión y volver a entrar.

Regla de oro a partir de hoy

- Cambios nuevos → siempre en staging.

- Si valida OK → merge a main.

- main solamente para producción.

Flujo diario recomendado (post-implementación)

- Hacés cambio en staging.

- Se deploya staging automáticamente.

- Probás todo ahí.

- Merge staging -> main.

- Producción se actualiza.

Checklist final (copiar y pegar)

- Rama staging creada

- DB importados_staging creada

- Render staging funcionando

- Cloudflare staging funcionando

- Front staging consume back staging

- Datos de producción intactos

- Proceso de merge definido